湛江市金沙湾片区三个城市样板区建设

2016年手按式交通信号灯工程

（采购编号：ZGJ2016-06）

竞争性谈判采购文件

湛江市公安局交通警察支队编制

二○一六年十二月九日

目录

第一部分 竞争性谈判采购邀请函	3

第二部分 项目需求	5

第三部分 谈判须知	7

第四部分 附件：谈判文件格式	17

1 谈判响应书	17

2 第一次报价表	18

3主要施工材料说明一览表	19

4施工组织计划及服务承诺	20

5 法定代表人授权委托书	21

第五部分 采购合同（格式）	22

第一部分

谈判邀请函

谈判采购邀请函

湛江市公安局交通警察支队采用竞争性谈判方式对湛江市金沙湾片区三个城市样板区建设2016年手按式交通信号灯工程项目进行采购，欢迎符合相关条件的供应商参加谈判。

一、项目名称：湛江市金沙湾片区三个城市样板区建设2016年手按式交通信号灯工程项目采购。

二、采购编号：ZGJ2016-06。

三、项目内容：具体详见采购文件《项目需求》。

四、供应商资格要求：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

2、具有独立承担民事责任的能力。（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，须具有交通设施的制作及安装经营范围，以营业执照经营范围为准）；

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）；

4、 提供人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》或《行贿犯罪档案查询告知函》复印件；

5、为本项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的投标人及其任何附属机构（单位），不得再参加本项目投标（提供《承诺函》）；

6、本项目不接受联合体投标。

五、登记报名时间：2016年12月14日至12月20日，上午8:30-11:30下午14:30-18:00；

六、登记报名时须提交以下资料：

1、有效期内的事业单位法人证书复印件或企业法人营业执照复印件（加盖公章）；

2、有效期内的《税务登记证》复印件（加盖公章）；

3、法定代表人委托书或单位介绍信原件及委托代理人身份证复印件。（注：法定代表人或委托代理人办理报名均须携带本人身份证原件核对）。

七、递交谈判文件截止时间和谈判时间：2016年12月21日10时30分（北京时间）。

八、递交谈判文件地点：湛江市公安局交通警察支队。

九、谈判地点：湛江市赤坎区北站路37号湛江市公安局交警智能指挥中心9楼会议室（具体以项目签到表注明的会议室为准）。

十、特别说明：已报名登记的供应商必须按时参加谈判会议，不能按时到会的视为弃权。

集中采购机构联系方式：

1、集中采购机构：湛江市公安局；

2、地址：湛江市赤坎区人民大道北9号；

3、邮政编码：524000；

本项目不举行答疑会，供应商对项目需求具体详情及存有疑问可向采购人了解。采购人联系方式:

1、采购人：湛江市公安局；

2、联系人：戴生

3、联系人电话：07593258980

十一、公告发布：

公示栏公开发布。

湛江市公安局

2016年 12月14日

第二部分

项目需求

一、项目名称：湛江市金沙湾片区三个城市样板区建设2016年手按式交通信号灯工程

二、项目内容及预算价格：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观海北路与百金路交叉口路段 手按式交通信号灯及监控工程 | 项 | 1 | 232,316.55 |
| 2 | 海丰路手按式交通信号灯及监控工程 | 项 | 1 | 232,827.23 |
| 预算总价：465,143.78元 |

三、工程概述：该项目为金沙湾片区观海北路与百金路交叉口、海丰路中间路段新建两个手按式交通信号灯系统及监控系统。

四、项目总体要求：

（一）、工程招标范围及内容

工程招标范围按照采购文件提供的预算有关资料、说明和涉及的标准、规范所涉及的内容，范围包括：项目的土建、设备安装及外场取电等工程，具体要求以预算工程量清单为准。

（二）、承包方式

根据采购人提供的预算相关资料及说明，由成交供应商包材料、包施工、包质量、包工期、包安全进行总承包。不允许转包，不允许分包。

（三）、工期要求及规定

1、完成本工程全部工作内容的招标工期为10日历天，开工日期由采购人发出的开工令中指定的日期算起，以工程竣工验收通过的日期作为实际竣工日。

2、本工程要求成交供应商按项目工期完成。因成交供应商原因工期延误每推迟一天向采购人交工程成交价的5‰作为违约金。

3、因采购人原因及不可抗力的原因造成的工期延误，在得到双方认可后，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。

注：不可抗力的约定：经有关部门鉴定的五级以上地震，正面吹袭湛江市的十级以上台风和龙卷风，湛江市出现降雨量大于200mm/h的特大暴雨，雷击引起的火灾等。

（四）、工程施工技术要求

1、严格按照国家和地方现行施工验收规范、标准进行施工。

（1）《中华人民共和国道路交通安全法》。

（2）《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2006）

（3）《道路交通标志和标线》GB5768-2009
    （4）《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2002
    （5）《视觉信号表面色》GB/T 8416-2003
    （6）《交通技术监控信息数据规范》（GA\T  648-2006）

（7）《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA\T 1043-2013）

（8）《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007）

（9）其他相关的规范标准。

(注：以上技术规范、标准以国家最新版本为准。)

2、严格按照投标人提供的施工图纸、技术资料要求进行施工。

（1）立杆

横向长度必须达到所有抓拍车道的中心点，立杆的悬臂高度在6.5米以上，采用无焊缝钢管且热镀锌防腐处理。杆件上下口径及悬臂长度根据安装点的实际情况决定，立杆臂厚大于8mm，悬臂臂厚大于6mm，并经酸洗除锈，表面热镀锌处理，镀锌层厚度不少于85μm，锌层均匀；底部直径不小于250mm，法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，采用热浸镀锌进行防锈处理，立杆、悬臂采用双面焊，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑；防十二级台风。基础混凝土强度≥C25，基础尺寸满足长度≥1.5米、宽度≥1.5米、深度≥1.5米，抗七级地震和十二级大风。

（2）布线系统

布线系统不得开挖主路面，必须采用顶管方式，强弱电走线符合国家标准。设备采用一点接地方式，接地母线采用10平方毫米铜质导线，接地线不能与强电的零线相接，接地电阻小于4欧姆；采用综合接地网时，其电阻小于1欧姆。安装过载、漏电、短路、防雷装置，使用快速熔断器来保护内部电路，配置防浪涌和雷击的电源插座；设备安装走线整齐美观，捆扎牢固。

（3）防雷

湛江处于雷区，做好设备（包括控制机、摄像机、辅助照明设备等）的接地体外，还需有电源防雷器和视频防雷器，使设备做到更好的防雷保护。

（4）防台风、地震

湛江处于沿海地区，台风多发地区，系统需防十二级台风、抗7度地震。

（5）路口机箱

路口机箱，具有防盗、防尘、防雨、防腐、温控功能。

（6）工作环境

在AC 220V±44V、50Hz±2Hz的电源条件下，环境温度：0℃ ～40℃，环境相对湿度：45% ～ 90%，系统能正常工作。

1.标志板的制作、安装应符合GB5768和JT／T279的要求。

（7）必须严格执行图纸相关规定。

（五）、工程质量标准和保修期

1、本工程执行国家现行技术标准和技术规范，工程质量按合格等级进行目标管理，由采购人组织设计、施工等单位及其他相关部门依照国家有关验收规范、标准，按照《湛江市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施意见》（试行）有关规定对工程进行验收和评定。

2、工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，采购人有权要求成交供应商停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由成交供应商自行承担，工期不予顺延。工程质量合格，但达不到投标时承诺的质量等级，成交供应商必须向采购人交纳违约金。

3、本工程的保修期自工程竣工验收之日起计，成交供应商负责一年的保修期，在保修期内成交供应商需承担因施工质量问题而造成的返修，其费用由成交供应商负责。在工程保修期内，成交供应商在接到采购人提出要求返修的通知24小时内应派人根据采购人要求，按有关规范、标准进行返修，若非成交供应商原因造成返修的，返修费用由采购人承担。若在规定时间内承包方违约，不派员按采购人要求进行返修的，采购人可自行派人维修。若成交供应商经过两次返修仍不能解决同一质量问题，采购人可自行派人维修。若因成交供应商施工质量原因造成返修的，采购人自行派人维修，返修费用由工程保修押金中扣出，若返修费用超出保修押金时，采购人将按有关程序向成交供应商追讨。采购人因成交供应商违约而委托他人对工程进行的维修不解除成交供应商对本工程的保修责任。

五、设备及材料技术指标及要求

详见工程预算书所包含的工程内容。凡该未详事项均按国家现行有关施工规范及强制性标准执行。

六、工程验收：按照现行施工规范和质量标准进行施工，建设单位组织相关人员对工程

验收，如验收不合格的必须返工，其返工费用由施工单位负责。

七、付款方式

合同签订后，甲方在乙方进场后20个工作日内给乙方支付工程合同价的50%作为预付款；工程完成验收后20个工作日内（如需工程结算，以结算审定起算）支付工程款至95%；其余5%待保修期满后，工程若无质量问题，10个工作日内无息支付。

## 第三部分

## 谈判须知

谈判须知

一、有关说明

1.1适用范围：依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规制定本须知。本项目的集中采购机构、采购人、供应商及有关各方当事人适用本须知。

1.2采购范围：本采购文件所需采购的货物及相关服务等，具体内容及要求详见本采购文件第二部分《项目需求》。

1.3“采购人、用户、使用单位”是指湛江公安局。

1.4“集中采购机构”是指湛江市公安局交通警察支队。

1.5“采购监管部门”是指负责采购人本级预算项目的审计部门。

1.6“谈判供应商”是指在国内经合法的工商注册登记、具有从事本项目的经营范围和能力、并依循正当途径通过集中采购机构的资格登记审查后获取本采购文件的供应商,

1.7“合格供应商”是指在规定时间内按要求递交谈判文件和通过谈判并经采购人谈判小组确认的供应商。

1.8“成交供应商”是指经成交公告后，收到集中采购机构发出的《成交通知书》的供应商。

1.9“质疑人”是指已参加本采购项目谈判活动并以书面形式在按质疑规定的时间及有关要求向集中采购机构提出质疑的谈判供应商。

1.10本文件的专业技术内容如涉及到有官方或行业法定规定的标准、要求、规范指引、限制和禁止性内容时，应必须以法定技术规范为准；没有涉及法定规范时，则以本文件约定的技术要求为准。

1.11本文件未注明具体配置的产品和相关服务，均以出厂标准配置或行业通用标准为准。

1.12本文件若涉及具体品牌、型号、产地的产品，仅作为衡量技术水平与项目实施质量的适用参考基准，供应商可通过比照此参考基可以同档次、性能更优或更合适的同类产品替代，但必须经采购人谈判小组技术审定通过后方为有效。

1.13本文件所有涉及知识产权的产品、设计、专利权、商标权和版权，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

1.14谈判有效期：

（1）谈判有效期是指采购文件所规定的谈判截止期后的一段时间，在这段时间内，集中采购机构可以就本项目对供应商进行资质审查、确定其为成交供应商及授予合同，供应商不得对谈判文件的实质性内容做出修改。

（2）特殊情况下，集中采购机构可于谈判有效期期满之前，要求谈判供应商同意延长谈判有效期，要求与答复均应为书面形式。不同意或拒绝延期的供应商将视为自动放弃谈判资格。

（3）本项目从谈判之日起，谈判有效期为30天。成交供应商有效期延续到项目验收通过之日。

1.15采购文件中所规定的“书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的通讯，包括信函、电报和传真。

1.16谈判文件所指的公章必须为企（事）业法人公章，且与谈判供应商名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名处必须由法定代表人或全权代表亲笔签署。

1.17日期、天数、时间：未特别说明的，均为公历日（天）及北京授时中心发布的时间。

1.18采购文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对采购文件内容的理解和解释。

- 供应商资格要求

2.1具有独立承担民事责任的能力。（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，须具有交通设施的制作及安装经营范围，以营业执照经营范围为准）并具有从事本项目的经营范围和能力。

2.2具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.3提供人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》或《行贿犯罪档案查询告知函》复印件。

2.4已登记报名并领取了采购文件。

三、竞争性谈判采购文件

3.1本采购文件是用以阐明项目采购需求，以及采购谈判程序和成交原则以及相应的合同条款的参考范本。本采购文件由下述五个部分组成：

第一部分 谈判采购邀请函；

第二部分 项目需求；

第三部分 谈判须知；

第四部分 附件---谈判文件格式；

第五部分 采购合同（格式）。

四、谈判文件的编写及组成

4.1谈判供应商应仔细阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等，完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容，按照采购文件的要求编制谈判文件，从而对采购文件提出的实质性要求和条件做出响应。否则，其谈判将被拒绝。

4.2谈判供应商必须对其谈判文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受集中采购机构及政府采购监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。

4.3谈判供应商须按本采购文件中提供的谈判文件格式（见附件）以A4版面统一编制（自制部分必须打印，每份内页须按序加注页码），以及按有关要求提供相关的资料附件。

4.4谈判供应商对本采购文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为不响应并按无效谈判处理。

4.4供应商的谈判文件应包括下列部分：

（1）谈判响应书；

（2）第一次报价表；

（3）主要施工材料说明一览表；

（4）施工组织计划及服务承诺；

（5）法定代表人授权委托书（原件附在谈判文件的正本、复印件附在谈判文件的副本）、全权代表身份证复印件及相关资料；法定代表人本人参加谈判活动的附法定代表人证书复印件或法定代表人身份证复印件。

（6）有效期内的事业单位法人证书复印件或企业法人营业执照复印件（加盖公章）；

（7）有效期内《税务登记证》复印件（加盖公章）；

（8）采购文件要求的相关资质资格证明文件及相关附件资料复印件（加盖公章）。

4.5谈判供应商法定代表人（或全权代表）参加谈判时须携带法定代表人（或全权代表）身份证原件、事业单位法人证书或企业法人营业执照原件、《税务登记证》原件以备核对。否则，其谈判将被拒绝。

特别说明：

1、营业执照、《税务登记证》、相关资质证书原件因年审、变更、换证等原因未能出示核对的，必须出示发证机关出具的有关办理回执手续原件核实，否则，其谈判将被拒绝。

五、本项目不接受供应商以联合体形式的谈判。

六、供应商谈判文件的签署及有关规定

6.1谈判文件及有关附件资料应装订成册并准备一式两份，其中正本一份、副本一份，并在每一份谈判文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

6.2谈判文件的正本和所有副本均需打印或用不退色墨水书写，并由法定代表人或经正式授权的全权代表签字。

6.3、谈判文件若有修改，须在修改处加盖公章予以证实，否则其谈判将视为无效。

6.4谈判供应商应将谈判文件正本和副本分开密封装在单独的信封中并在封口处加盖单位公章。每一密封的信封封面上应按以下要求清楚标明：

“收件人：湛江市公安局交通警察支队

项目名称：（按谈判采购邀请函填写 ）

谈判文件   正本（或副本）

采购编号：（按谈判采购邀请函填写 ）

谈判供应商：  （谈判供应商全称 ）

谈判供应商地址： （谈判供应商详细地址）

投寄人：（法定代表人或全权代表姓名）

本项目谈判时间截止之前不得启封” 的字样。

6.5谈判文件不按要求的份数提交或未装订成册或未密封的，其谈判将被拒绝。

6.6谈判文件应装订牢固，不能轻易脱落。如谈判文件因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果均由谈判供应商自行承担。

6.7集中采购机构对不可抗力事件造成的谈判文件的损坏、丢失不承担任何责任。

七、供应商谈判文件语言及计量单位

7.1谈判文件和与谈判来往的文件及信件，须以中文书写。谈判提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

7.2除在采购文件的技术规格中另有规定外，在谈判文件中以及所有谈判供应商与集中采购机构和采购人往来文件的所有计量单位须使用中华人民共和国法定计量单位。

八、谈判报价要求

8.1报价和结算均以人民币为单位。

8.2供应商报价前必须认真阅读和研究招标文件、预算、工程图纸、现场勘察情况并全面、正确地理解招标文件内容及要求，明确自己的责任和义务，由于对采购文件及施工现场情况及工程图纸的理解、推论和应用的错误造成投标的失误自己负责。

8.3本工程采用固定总价合同，即合同工程价格固定不变，不受市场价格波动和政策调整而改变。供应商应根据招标文件、预算、工程图纸、施工场地情况和市场价格，结合企业实际以及影响投标报价的一切因素和风险提出报价。

8.4报价为完成全部工程合同责任的总花费和成交供应商因承包本合同工程需缴纳的一切税费，并包括为工程顺利进行按国家现行有关建设工程规范、规程要求必须配套完成的工作内容所需的费用，以及用于本工程的各类机械设备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等费用，也包括规定的行政事业性收费。

8.5采购文件所提供的工程量是根据工程图纸计算的，是采购文件的组成部分，但它只是为供应商提供的一个共同基础，不能完全作为最后对成交供应商进行工程款支付的依据；供应商不得自行修改工程量的项目和数量，否则采购人有权拒绝该工程量清单；供应商必须根据全面掌握的工程信息认真计算，作出投标报价。

8.6报价采用单价核定法，如总报价发生计算错误，将按单价核定总报价，如供应商不接受修正后的价格，其投标则被视为无效投标。

8.7供应商的总报价不能超出预算总价；供应商必须充分考虑各方面因素和风险做出准确报价，供应商总报价高于预算总价为无效报价。

8.8供应商所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。谈判文件以可调整价格提交的报价将作为非响应性投标而予以拒绝。

8.9本工程项目不给予赶工费。

九、供应商递交谈判文件的时间、地点以及截止时间

9.1本采购项目的谈判截止时间：（见谈判采购邀请函）。

9.2谈判文件的递交必须在谈判截止时间之前，派专人送达湛江市公安局行政科的项目签到表上签到。在谈判截止时间之后送达的谈判文件和签到，无论出于何种原因，均被拒绝。

9.3集中采购机构于谈判截止时间前1小时开始接收谈判文件，提前递交或不符合规定的谈判文件恕不接受。

9.4电报、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的谈判概不接受。

9.5在推迟了谈判截止时间的情况下，集中采购机构、采购人和谈判供应商受谈判截止时间制约的所有权力和义务应延长至新的截至时间。

9.6供应商未办理报名手续和提交采购文件而向集中采购机构提交的谈判文件为无效谈判文件，集中采购机构将不予接收。

9.7谈判截止时间后，本项目谈判供应商少于3家的，本项目废标，集中采购机构将根据采购人要求对该项目依法重新组织采购或根据采购人同级政府采购监管部门依法批准的其他政府采购方式进行采购。

9.8项目谈判后，集中采购机构将不退还所有的谈判文件。

十一、谈判费用

11.1无论谈判过程中的做法和结果如何，谈判供应商须自行承担所有与谈判有关的全部费用，集中采购机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

十二、谈判小组的组成

12.1供应商谈判小组组成：谈判供应商法定代表人（或全权代表）及技术人员1人。

12.2采购人评审小组是依法组建的专门负责本项目采购评审工作的临时性机构。其成员为3人或以上的单数。采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定，评审小组成员由湛江市公安局各科室部门人员组成。

十三、竞争性谈判的程序

13.1接收谈判文件时间截止后，竞争性谈判正式开始，主持人宣布谈判事项和会场纪律，公布参加谈判的谈判供应商名单。

13.2按照谈判供应商递交谈判文件签到的先后顺序作为谈判的谈判顺序。未谈判的供应商代表在侯标室等待谈判。

13.3采购人评审小组按谈判供应商签到的先后顺序依次与供应商进行谈判，并对谈判供应商的资格及谈判文件进行审查。对于采购人评审小组提出的问题，谈判供应商应予以现场答复，并提交书面应答文件（将作为谈判文件及合同的组成部分）。

13.4谈判后，采购人评审小组宣布合格供应商名单，公开合格供应商第一次报价中的最低报价，并要求合格供应商在规定时间内同时提交最终报价。供应商的最终报价高于合格供应商第一次报价中的最低价或无最终报价的，视为弃权。

13.5采购人评审小组根据成交原则推荐成交供应商。

13.6采购人评审小组认为，成交供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，采购人评审小组可以取消该成交供应商的成交资格，按顺序由排在后面的供应商递补，以此类推。

13.7采购人评审小组对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

13.8经谈判，确定本项目符合专业条件的供应商或对采购文件作实质性响应的供应商不足3家的（经采购人同级政府采购监管部门审核批准谈判按实际合格供应商数确定成交供应商的除外），本项目作废标处理。

十四、成交原则

14.1以谈判供应商提交的谈判文件、澄清文件、谈判承诺等为依据，在满足谈判采购项目的各项指标、质量、交货期、付款方式等前提下，以合格供应商最终报价的最低价为成交原则，最终报价的最低者为本项目的成交供应商。

14.2最终报价如出现两个或两个以上合格供应商报价相同的情况，采购人评审小组有权要求报价相同的供应商再作报价，直到竞争出最低报价为止。

十五、中止谈判活动的权力

15.1经谈判，采购人评审小组认为所有谈判供应商都不符合采购文件要求的，可以取消本项目谈判活动。集中采购机构及采购人对受影响的谈判供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的谈判供应商解释采取这一行动的理由。

十六、成交结果公告

16.1本项目成交结果将在谈判会议结束后当场公告。不在成交供应商名单之列者即默认为未成交，集中采购机构不再以其他方式另行通知。

十七、质疑和投诉

17.1谈判供应商若对本项目谈判采购活动及结果有质疑的，可根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规的规定在成交结果公告之日起7个工作日内向集中采购机构提交书面质疑书，谈判供应商不提交的视为无异议，逾期提交的集中采购机构将不予受理。

17.2质疑书必须由谈判供应商法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名的，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，集中采购机构将不予受理。

17.3质疑人提交质疑书为一式三份（正本一份，副本二份），主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，集中采购机构将不予受理。以电报、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，集中采购机构将不作为受理的依据。

17.4集中采购机构：湛江市公安局交通警察支队；地址:湛江市赤坎区北站路37号湛江市交警智能指挥中心；电话： 0759-3258580。

17.5集中采购机构在收到质疑书原件的当日与质疑人办理签收手续。质疑书的内容不符合规定的，质疑人在收到集中采购机构相关告知之日起的3个工作日之内，质疑人可对原质疑书修改后重新进行质疑，但在上述期限内集中采购机构未收到质疑人重新提交的质疑书，或者重新提交的质疑仍不符合受理条件的，视为质疑人放弃质疑。

17.6质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于集中采购机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给集中采购机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

17.7集中采购机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。集中采购机构认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对集中采购机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供集中采购机构所需要的相关材料。
　　17.8质疑人拒绝配合集中采购机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。
    17.9质疑人已经参与了本采购项目的谈判活动，又对采购文件内容提出质疑的，集中采购机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

17.10质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，集中采购机构可将其列入本部门不良记录名单，在一至三年内禁止参加本部门采购活动。

17.11集中采购机构自受理质疑之日起7个工作日内，对质疑事项作出书面答复，书面复函集中采购机构以通知领取、传真、邮寄等方式均视为有效送达。质疑人对集中采购机构的答复不满意或未在规定时间内得到答复的，质疑人可以在答复期满后15个工作日内，可向采购监督管理部门（即负责采购人本级预算项目的财政部门）投诉。

17.12谈判供应商有下列情形之一的，集中采购机构科依法向相关部门提起诉讼：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他谈判供应商的；

（3）与集中采购机构、采购人或其他谈判供应商恶意串通的；

（4）向集中采购机构、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）不按照采购文件要求、谈判文件和谈判承诺订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（7）谈判供应商有前款第（1）至（5）项情形之一的，成交资格无效。

十八、成交通知及合同签订

18.1成交供应商须在成交结果公告之日起，5个工作日内到集中采购机构办理领取《成交通知书》及缴交成交服务费等有关手续，逾期则视为自动放弃成交资格，集中采购机构和采购人将重新确定成交供应商。

18.2成交供应商领取《成交通知书》后须在7个工作日内与采购人办理签定合同手续并签订供货合同书，逾期不与采购人签订合同的被视为放弃成交资格。合同书签订后5个工作日内将合同书副本报集中采购机构备案。

18.3《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交资格，应承担相应的法律责任。

十九、合同的订立和履行

19.1合同的订立

（一）采购人与成交供应商须按采购文件要求和成交供应商谈判文件承诺签订政府采购合同，但不得超出采购文件和成交供应商谈判文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议，否则，集中采购机构和采购人有权取消其成交资格。

（二）采购合同的主要内容由以下部分组成：

1、本采购文件、补充文件及补充通知；

2、成交供应商的谈判文件、澄清文件、其它补充文件；

3、《成交通知书》。

（三）签订采购合同后7个工作日内，采购人须将采购合同副本报同级采购监督管理部门备案。

19.2合同的履行

（一）政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报采购监督管理部门备案。

（三）采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，必须报同级部门批准后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照18.1第2条的规定备案。

（三）成交供应商有下列情形之一的，集中采购机构将报同级监督管理部门依法进行处理，情况严重的由同级采购监督管理部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本部门采购活动，并予以通报：

1、成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

2、将成交项目转让给他人，或者在谈判文件中未说明，且未经采购监管部门、集中采购机构、采购人同意，将成交项目分包给他人的；

3、拒绝履行合同义务的。

二十一、本次采购谈判是参照国家有关规定执行，解释权属湛江市公安局。

第四部分

附件：谈判文件格式

附件一

## 谈判响应书

致：湛江市公安局交通警察支队

根据贵方对  （按谈判采购邀请填写 ）项目采购（采购编号：（按谈判采购邀请填写 ），正式授权下述签字人（谈判供应商委托的全权代表姓名和职务）代表（谈判供应商的名称），向贵方提交密封册装的全套谈判文件参与本项目谈判，并保证所提交的资料是真实的、准确的，并为我方的一切谈判行为作郑重承诺及声明如下：

1、我方已认真阅读了全部采购文件及其相关文件，完全清楚理解其内容要求及规约，对文件的合理性、公正性和程序安排均没有任何异议、质疑和误解之处。

2、我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，愿独自承担相应的法律责任。

3、本项目自谈判日起有效期为30 天。如果谈判后在规定的有效期内0撤回谈判，我们的谈判保证金可被贵方没收。若我方成交，谈判有效期相应延长至到项目验收通过之日。

不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

4、完全服从和尊重采购人谈判小组所作出的评审结果，同时清楚理解不一定最终接受我方提供的货物或服务的决定。

5、同意按采购文件的要求认真履行成交后的义务，若我方行为不当而损害了采购人的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

6、我方声明：我方在参与本次政府采购活动的近三年来未曾有出现重大违法记录。

与本谈判有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商法定代表人姓名：

地址：

供应商全权代表姓名、职务（印刷体）：

供应商名称：

（公章）：

全权代表（本人亲笔签名）：

日期：      年     月      日

附件二

## 第一次总报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湛江市金沙湾片区三个城市样板区建设2016年手按式交通信号灯工程 | 观海北路与百金路交叉口路段 手按交通信号灯及监控工程 |  |
|  |  | 海丰路手按式交通信号灯及监控工程 |  |
| 预算总价： 万元 |
| 总报价（人民币大写）： （￥ ） |

注：

1、投标人的投标报价为完成全部工程合同责任的总花费和中标人因承包本合同工程需缴纳的一切税费，并包括为工程顺利进行按国家现行有关建设工程规范、规程要求必须配套完成的工作内容所需的费用，以及用于本工程的各类机械设备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等费用，也包括规定的行政事业性收费。

2、投标人的总报价不能超出预算总价，超出预算总价为无效投标）。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或全权代表（签字）：

二○   年   月   日

附件三

## 主要施工材料说明一览表

| 序号 | 设备材料名称 | 品牌、产地 | 规格、型号 | 技术参数说明 | 备品、备件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人须按列表“栏目”要求详细填报，根据项目需求，投标人可以结合自己的情况对本表自行扩充或调整，但本表所要求了解的内容必须得到如实反映。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或全权代表（签字）：

二○   年   月   日

## 附件四

## 施工组织计划及服务承诺

主要内容应包括：

1、投标人完整的工程质量管理体系；

2、对本次投标项目具体的施工方案：

（1）施工方法；

（2）施工管理、施工进度计划；

（3）施工组织部署(包括项目组织机构或主要成员情况)；

（4）施工机械设备计划；

（5）安全生产与文明施工保证措施、安全管理措施；

（6）工程质量承诺、工期保证措施。

3、售后服务承诺，包括保修、维护及“三包”期以及条件、服务热线及服务联系人员的安排、保修期满后维修服务的收费标准等）。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或全权代表（签字）：

二○    年   月    日

## 附件五

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系   （谈判供应商名称）   的法定代表人，现授权委托我单位  （姓名）  为我公司全权代表，以本公司的名义参加  （按谈判邀请函填写 ）  项目采购招标（采购编号：按谈判邀请函填写）的谈判活动。全权代表所提供、签署的一切文书和处理与之有关的一切事务，我均予以承认并为其参与谈判的一切行为承担全部责任。

全权代表无转委权。

特此委托。

全权代表：          性别：         年龄：

单位：            部门：         职务：

联系电话：

供应商：     （加盖公章）

法定代表人（本人亲笔签名）：

本授权书于       年     月       日签字生效。

注：

1、法定代表人本人参加谈判的附上法定代表人证书复印件或法定代表人身份证复印件；委托的全权代表参加谈判的，须附上法定代表人身份证以及全权代表的身份证复印件；否则，谈判将视为无效。

2、以上所指的身份证复印件，为第二代身份证的双面。

第五部分

采购合同（格式）

采购合同（格式）

湛江市金沙湾片区三个城市样板区建设2016年

手按式交通信号灯工程施工合同

甲方：湛江市公安局

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规及2016年12月19日湛江市金沙湾片区三个城市样板区建设2016年手按式交通信号灯工程采购（招标编号：ZGJ2016-06）谈判结果和谈判文件要求以及投标文件的承诺，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程名称

湛江市金沙湾片区三个城市样板区建设2016年手按式交通信号灯工程。

二、工程地点

湛江市金沙湾片区观海北路、海丰路。

三、工程范围

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观海北路与百金路交叉口路段 手按交通信号灯及监控工程 | 410 | 块 |  |
| 2 | 海丰路手按式交通信号灯及监控工程 | 474 | 块 |  |
| 总价 |  |

四、工程造价

湛江市工程预结算审核中心审定观海北路与百金路交叉口路段

手按交通信号灯及监控工程预算  万元，海丰路手按式交通信号灯及监控工程预算  万元。

五、付款方式

工程开工前，甲方先支付给乙方工程预付款   万元人民币（中标价的50%），作为乙方购置材料和施工费用，工程完工验收合格，并经过湛江市工程预结算审核中心结算审核后，甲方在一个月内付至结算额的95%，其余总工程款的5%作为工程质量保证金，验收合格一年后如无质量问题甲方退还工程质量保证金。

六、工　期

乙方收到甲方开工令并收到工程预付款后必须在10天内完成总工程，每延误一日，按合同总价5‰扣罚。由于非乙方原因（如天气影响、施工现场不具备施工条件、工程变更等）而导致工程不能按时完成并经甲方书面确认的不计。

七、双方责任：

1、甲方责任：甲方须按时支付工程款。

2、乙方责任：

1)  根据设计图纸和施工规范组织材料采购和施工，确保工程质量；

2)  采取有效措施确保施工安全，在施工过程中发生所有的意外造成的赔偿和损失由乙方完全负责；

3)  在投标文件中承诺在使用年限内承担工程安全责任（由于不可抗拒力或人为破坏造成的除外），因施工产品存在缺陷而引起的安全问题由乙方承担全部责任。

4)  凡因安装标志需要而损坏的市政设施应在施工完成后原样恢复。完工后及时清理现场，并将有关资料汇总移交甲方备案。

5)  已方不能按合同约定时间完成工程，每延误一天，减收该工程总价的5‰。

八、工程质量及验收标准

（一）、工程施工技术要求

1、严格按照国家和地方现行施工验收规范、标准进行施工。

（1）《中华人民共和国道路交通安全法》。

（2）《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2006）

（3）《道路交通标志和标线》GB5768-2009
    （4）《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2002
    （5）《视觉信号表面色》GB/T 8416-2003
    （6）《交通技术监控信息数据规范》（GA\T  648-2006）

（7）《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA\T 1043-2013）

（8）《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007）

（9）其他相关的规范标准。

(注：以上技术规范、标准以国家最新版本为准。)

2、严格按照投标人提供的施工图纸、技术资料要求进行施工。

（1）立杆

横向长度必须达到所有抓拍车道的中心点，立杆的悬臂高度在6.5米以上，采用无焊缝钢管且热镀锌防腐处理。杆件上下口径及悬臂长度根据安装点的实际情况决定，立杆臂厚大于8mm，悬臂臂厚大于6mm，并经酸洗除锈，表面热镀锌处理，镀锌层厚度不少于85μm，锌层均匀；底部直径不小于250mm，法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，采用热浸镀锌进行防锈处理，立杆、悬臂采用双面焊，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑；防十二级台风。基础混凝土强度≥C25，基础尺寸满足长度≥1.5米、宽度≥1.5米、深度≥1.5米，抗七级地震和十二级大风。

（2）布线系统

布线系统不得开挖主路面，必须采用顶管方式，强弱电走线符合国家标准。设备采用一点接地方式，接地母线采用10平方毫米铜质导线，接地线不能与强电的零线相接，接地电阻小于4欧姆；采用综合接地网时，其电阻小于1欧姆。安装过载、漏电、短路、防雷装置，使用快速熔断器来保护内部电路，配置防浪涌和雷击的电源插座；设备安装走线整齐美观，捆扎牢固。

（3）防雷

湛江处于雷区，做好设备（包括控制机、摄像机、辅助照明设备等）的接地体外，还需有电源防雷器和视频防雷器，使设备做到更好的防雷保护。

（4）防台风、地震

湛江处于沿海地区，台风多发地区，系统需防十二级台风、抗7度地震。

（5）路口机箱

路口机箱，具有防盗、防尘、防雨、防腐、温控功能。

（6）工作环境

在AC 220V±44V、50Hz±2Hz的电源条件下，环境温度：0℃ ～40℃，环境相对湿度：45% ～ 90%，系统能正常工作。

1.标志板的制作、安装应符合GB5768和JT／T279的要求。

（7）必须严格执行图纸相关规定。

（二）、工程质量标准

1、本工程执行国家现行技术标准和技术规范，工程质量按合格等级进行目标管理，由采购人组织设计、施工等单位及其他相关部门依照国家有关验收规范、标准，按照《湛江市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施意见》（试行）有关规定对工程进行验收和评定。

2、工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，采购人有权要求成交供应商停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由成交供应商自行承担，工期不予顺延。工程质量合格，但达不到投标时承诺的质量等级，成交供应商必须向采购人交纳违约金。

3、本工程的保修期自工程竣工验收之日起计，成交供应商负责一年的保修期，在保修期内成交供应商需承担因施工质量问题而造成的返修，其费用由成交供应商负责。在工程保修期内，成交供应商在接到采购人提出要求返修的通知24小时内应派人根据采购人要求，按有关规范、标准进行返修，若非成交供应商原因造成返修的，返修费用由采购人承担。若在规定时间内承包方违约，不派员按采购人要求进行返修的，采购人可自行派人维修。若成交供应商经过两次返修仍不能解决同一质量问题，采购人可自行派人维修。若因成交供应商施工质量原因造成返修的，采购人自行派人维修，返修费用由工程保修押金中扣出，若返修费用超出保修押金时，采购人将按有关程序向成交供应商追讨。采购人因成交供应商违约而委托他人对工程进行的维修不解除成交供应商对本工程的保修责任。

九、设备及材料技术指标及要求

详见工程预算书所包含的工程内容。凡该未详事项均按国家现行有关施工规范及强制性标准执行。

十、工程验收：按照现行施工规范和质量标准进行施工，建设单位组织相关人员对工程

十一、使用年限：电器类设备、管线为5年，钢结构构件为20年。

十二、保修期：隔离护栏及示警桩保修期为3年。

十三、补充条款

1）实际施工方案如有变更，以甲方要求为准。

2）如发生工程量变更，工程造价以湛江市财政局按照中标报价下浮率结算审定为准。

十四、其他事项

1）本协议如有未尽事宜或发生争执，由双方协商解决。协商不成的，向合同履行地人民法院提起诉讼。

2）本协议一式四份，双方各执二份，经双方代表签字并加盖公章后生效。

甲 方：湛江市公安局         乙 方：

户名：

开户银行：

银行帐号：

代 表 人：                  代 表 人：

签约日期：    年    月    日        签约日期：    年    月    日